**Отчет о ходе разработки неправительственных стандартов на заседание ТК 88 «Нефть, нефтепродукты и смазочные материалы»**

**г. Астана 02.07.2015г.**

ТОО «Ханиуэлл-АСУ» выполняет работы для АО «КМГ ПМ» по проекту «Разработка классификатора и справочников оборудования, и нормативно-технической документации на ТМЦ для обеспечения ТО и ремонтов оборудования на НПЗ Республики Казахстан». ТОО «Стройинжиниринг Астана» привлечено в части выполнения работ по разработке и сопровождению утверждения неправительственных стандартов:

1. Промышленность нефтеперерабатывающая и нефтехимическая. Оборудование насосно-компрессорное. Определение норм расхода запасных частей и материалов.
2. Промышленность нефтеперерабатывающая и нефтехимическая. Нефтеаппаратура и вентиляционное оборудование. Определение норм расхода запасных частей и материалов.
3. Промышленность нефтеперерабатывающая и нефтехимическая. Арматура запорно-регулирующая и запорная, клапана предохранительные пружинные. Определение норм расхода оборудования, запасных частей и материалов.

На настоящий момент проанализирована действующая нормативная база РК, СНГ и доступные источники по международному опыту нормирования. Определён ряд методов, которые могут быть применены для расчета норм на трех НПЗ РК.

Проведен сбор информации с трех НПЗ РК, проведен её предварительный анализ. По результатам анализа составлены перечни технологического оборудования НПЗ РК и направлены на согласование на все три НПЗ. ПКОП и АНПЗ перечни согласовали и представили подписанный вариант. На ПНХЗ работы по согласованию завершаются.

В настоящий момент проводится детальный анализ по однотипности оборудования НПЗ, составлению единого перечня оборудования со всеми типами и моделями, которые будут нормироваться, и их техническими характеристиками. После составления единого перечня будет проводиться детализация оборудования, т.е. составления перечней сменяемых запасных частей и далее определение методологии нормирования и разработка самих неправительственных стандартов.

Первая редакция стандартов сначала будет обсуждаться с рабочими группами НПЗ РК, а затем передана на рассмотрение и согласование консенсусному органу. Ориентировочный срок согласования первых редакций с НПЗ РК 10.08.2015г. 11.08.2015г. это предварительный срок передачи неправительственных стандартов на рассмотрение в консенсусный орган.

Основные вопросы, которые мы хотели вынести на обсуждение членов ТК 88, это:

- оптимизация работы консенсусного органа, в части ускорения процедуры рассмотрения;

- определение стоимости работы секретариата по формированию и работе консенсусного органа при рассмотрении и утверждении неправительственных стандартов, с учетом того, что оплата за работу секретариата не входила в определение стоимости разработки стандартов.

Учитывая сжатые сроки разработки и утверждения документов, просим в Положении консенсусного органа предусмотреть возможность рассмотрения и получения замечаний, предложений и согласований в электронном виде.

**Член ТК 88 «Нефть, нефтепродукты**

**и смазочные материалы», заместитель**

**директора ТОО «Стройинжиниринг**

**Астана» Е. Калинич**